《美团AI咨询软件V2.0》本地化部署

项目单位：   杭州米兰柏羽医疗美容医院

实施单位：    成都美塔灵犀信息科技有限公司

实施项目： 《美团AI咨询软件V2.0》项目本地化部署

联系人：

联系电话：

项目目的：围绕医疗机构美团智能客服网咨问答，提升网咨效率，为美团客咨转化提供实时有效的辅助转化工具。

部署日期：   2025  年  11  月  14  日

实施工程师：   廖佳佳

联系方式：  18382061887

培训日期：   2025  年  11  月 19  日

培训人员：    郑杰

美团AI咨询软件（各部门）上线流程表

| 部门 | 时间结点 | 备注 | 参与者 | 参与方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息部 | 上线前1周 | 负责采购硬件设备、内网布局、服务器Linux系统安装、算力充值 | 医院信息部、布莱切利运维指导 | 线上远程 |
| 网电 | 上线前1周 | 项目知识库梳理，医院信息、医生信息知识库梳理 | 网咨主管、产品经理、运营 | 线上远程 |
| 平台运营 | 上线前1周 | SKU数据整理（通过美团后台账号授权AI自动抓取）、平台活动政策说明、美团后台账号授权 网咨信息整理：网咨电话、姓名、SAP账号、美团账号、微信、电话 | 运营主管 | 线上远程 |
| 信息部 | 部署当日 | 服务器、堡垒机、网咨电脑远程访问 | 网管、网电咨询 | 线上远程 |
| 网电咨询 | 部署后1周内 | 知识库修正对齐：项目、价格、医生、话术、医院信息、医院服务。 校验误差：项目专业知识库校验、活动政策解读校验 SOP定制化匹配：套电规则、套电频率调试、分诊排班布局 测试：服务器、软件环境、网络环境测试，消息同步延迟测试、半自动辅助话术框响应时间测试、全自动AI回复延迟测试、HIS自动建档测试、备注信息双向同步测试、聊天总结备注测试，参数调整 | 网咨主管、网咨 | 腾讯会议 |
| 网电咨询 | 部署后1周内 | 调整总账号分流子账号匹配、分诊制度、录单规则、促销方案 夜间全托指导 | 网咨主管 | 线上远程 |
| 网电咨询 | 部署后1个月 | 使用答疑24小时在线 | 网电、平台运营 | 线上远程 |

特别备注：（1）系统培训的时候，未参与网咨由部门主管或已经参与的网咨进行培训信息转达。

- 信息部管理员要全程参与，包括安装、网络调试、硬件维护。

- 时间说明：（计划 15 天）

- 硬件采购准备周期： 7 天，具体时间周期根据医院自身情况调整，如硬件采购周期推迟，则部署时间顺延。

- 知识库准备周期： 7 天，可以与硬件采购并行，具体时间周期根据医院自身情况调整，如知识库准备周期推迟，则部署时间顺延。

- 软件部署： 2 天，网管提前安装好Linux系统，配合远程安装，运营主管配合账号授权。

- 系统培训： 1 天，培训人员安排培训指导，演示问题反馈，校验基础话术的调参、分诊排班优化、AI网咨SOP定制化匹配。

- 知识库校验： 7 天，系统实际运行操作，网咨远程反馈实际问题。

- 院方签名：

- 美团AI咨询软件系统使用基本安全指南

一、客户端电脑使用基本安全指南

1、基本安全措施

服务器、堡垒机PC做到专机专用，专人负责管理，注意防盗、防水、防潮，防火、防尘，防突然断电。

必须满足不间断电源。服务器、堡垒机PC处于开机状态，不设置休眠状态，禁止搬动、晃动、震动电脑。

网咨电脑的数据同步服务器、各分院的数据库服务器及其平台总账号客户端电脑。

2、防电脑病毒

（1）什么是电脑病毒：电脑病毒是一种人为特制的对电脑软件和硬件具有破坏性、具有非法控制电脑系统的有害的、自我复制传染的计算机程序；

（2）电脑病毒的感染途径：通过网络、电子邮件，光盘、U 盘等渠道传染。因此浏览网页，下载音 乐、在线观看视频、电影、在线听歌、玩网络游戏、查收电子邮件、使用盗版光盘、交叉使用 U 盘等 都极有可能感染病毒；

（3）电脑病毒的危害：电脑感染病毒，表现为电脑速度变慢、死机、蓝屏，数据文件丢失（被盗）、不能浏览网页，不能使用QQ、不能共享数据、不能连接系统数据库、网络银行账号被盗，严重者损坏电脑软硬件等；同时感染整个院内局域网络的其他客户端电脑，影响整个系统的网络安全。

（4）电脑病毒的防治

网咨电脑必须安装合法的查杀病毒的安全软件，并定期升级。怀疑电脑感染病毒，及时使用杀毒软件查杀病毒；使用安全卫士，查杀恶意程序、木马程序，及时给 windows 操作系统补上漏洞。有条 件者，安装付费的安全软件。注意不要安装 2 种（含 2 种）以上的不同公司的杀毒软件，否则容易引起系统资源冲突，起不到杀毒的作用。

3、日常安全措施

（1）禁止浏览不明来历的网站，下载歌曲、下载软件、在线听音乐、看电影， 炒股，玩网络游戏以及操作跟营业无关的其它事情。

（2）尽量不使用 U 盘，如需使用 U 盘必须先彻底查杀病毒。

（3）安装防病毒软件，定期查杀病毒，升级。定期更新安装操作系统补丁、安全漏洞等。

（4）设置开机登录密码。临时离开电脑，需要开启屏幕密码保护，防止无关人员操作电脑。长时间离开电脑，需要关机。

（5）严禁在不安全的网络环境下使用 QQ、MSN、微信、商务通等即时通讯软件、电子邮件上透露帐号、密码等保密的字符文字等。

（6）在网络路由器上设置上网行为管理，过滤不良网站等不容许浏览的网址。

二、数据服务器端使用基本安全指南

1、操作系统的安全

（1）服务器安装Linux系统，堡垒机PC和网咨电脑安装正版Windows 操作系统。

（2）必须安装安全防病毒软件并及时升级，打上系统最新漏洞补丁。

（3）设置开机登录密码并专人保管密码。

（4）数据服务器必须做到专机专用，不要在服务器上安装类似金蝶的财务软件、OA、视频监控，商务通，网银等其他应用系统程序等。

（5）数据库不能安装在虚拟服务器上，易造成系统运行出错等。数据库服务器最好托管到网络机房。

2、数据库安全措施

（1）数据库服务器须配备 UPS 不间断电源，防止突然断电，造成操作系统、数据库、硬盘、主板等损坏。

数据库因突然断电造成的损坏是不可修复的，数据库服务器严禁直接拔电源线关机。

（2）重装操作系统前，应取得技术人员的技术支持方能操作，避免数据人为删除等误操作造成数据无法恢复等问题。

三、网络的基本安全指南

（1） 服务器端、堡垒机PC和网咨电脑不可与 Internet 断开。需要内网互通，保证连接访问的稳定性，否则容易造成系统运行错误。

（2）网咨登录AI系统最好使用正版谷歌浏览器，以免造成消息接收和发送延迟。

四、操作人员的安全防范

（1） 必须重视对操作人员使用系统的安全意识的培养和教育。

（2） 系统管理员离职或岗位调动，必须将系统的使用方法、使用注意事项完整的交接给下一位系统管理员。

（3）对网络安全要求严格的机构，建议配备专业的网络安全专家顾问。

我公司已知悉上述布莱切利信息科技有限公司提供的美团AI咨询软件使用安全指南，并愿意将这些安全措施告知相关的管理人员和操作人员做相应的执行。

院方签名：

年   月   日

- 美团AI咨询软件V2.0本地化部署功能清单

| - 版本 | - 模块 | - 技术说明 | - 部署情况 | - 是否验收 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - V1.0 | - 插件 | - 通过网页版本的插件及时获取美团客户消息和消息推送 | - 消息实时抓取 |  |  |
| - V1.0 | - 知识库 | - 知识库导入（机构介绍，医生介绍，项目品类，品类介绍，机构售前体系，售后体系） | - 导入默认版知识库 |  |  |
| - V1.0 | - 接口 | - 实时获取美团咨询的消息并呈现在网咨客户端中 | - 客户实时消息同步至插件 |  |  |
|  |  | - 实时推送人工或AI回复的消息推送至插件，由插件分发至美团 | - 插件、美团消息页面可互通回复信息 |  |  |
|  |  | - 知识库与AI大模型的对接 | - 自动生成话术 |  |  |
|  |  | - 对接集团的客户管理系统，在客户提供手机号的情况下实时查询是否存在该客户。 | - 查重 |  |  |
| - V1.0 | - 消息管理 | - 实时显示美团所有咨询消息 | - 历史消息同步 |  |  |
|  |  | - 显示美团账号的消息分类 | - 已读未读区分 |  |  |
|  |  | - AI托管回复情况下人工是无法直接对话框输入消息进行回复客户 | - 全托无干扰 |  |  |
|  |  | - 人工接管实时回复美团咨询的消息 | - 自动可切换人工 |  |  |
|  |  | - 人工辅助回复时，AI根据实时对话的内容实现上下文消息的分析，并给出相应的专业知识点和消息回复建议 | - 实时对话分析，回复建议3条 |  |  |
| - V1.0 | - 消息记录 | - 支持查看每个客户的历史对话记录及根据历史消息对话明细及总结，在人员交接工作时，新的人员能及时了解历史对话的情况 | - 对话总结 |  |  |
| - V1.0 | - 系统配置 | - 建立用户管理体系，进入平台有用户账号登录 | - 登录界面 |  |  |
|  |  | - 策略配置，美团客户进线的客户分配策略 | - 分诊配置 |  |  |
|  |  | - 系统日志 | - 生成话术监控 |  |  |
|  |  | - 机构信息存储，在页面能实时显示机构logo及机构基础信息 | - LOGO显示 |  |  |
| - V1.0 | - 日结 | - 每天晚上定时总结客户对话消息，并形成数据记录 | - 自动对话总结并同步至HIS |  |  |
| - V1.0 | - 客户移交 | - 当该客户被锁定在当前账号中时可将该客户转交至其它账户 | - 支持AI的会话转移 |  |  |
| - V1.0 | - AI托管预警 | - 设置消息预警级别及预警逻辑，发出预警后网咨人员应根据提示立刻处理 | - 预警提示根据机构需要设置 |  |  |
| - V2.0 | - 图片接收 | - 读取美团图片消息 | - 可读取 |  |  |
| - V2.0 | - 美团商品链接 | - 读取美团商品链接消息及支持推送链接 | - 可读取 |  | - 美团SKU热词干扰AI判断，自动推送功能暂时关闭 |
| - V2.0 | - 消息引用处理 | - 引用消息读取 | - 可引用 |  |  |
| - V2.0 | - 医生了解推送 | 读取美团医生链接 | - 可读取 |  |  |
| - V2.0 | - 备注同步 | 一健同步备注到美团 | - 双向可同步 |  |  |
| - V2.0 | - 美团链接显示及推送 | - 同步显示美团商品链接及在消息平台中支持搜索选择商品与推送链接 | - 可同步可搜索，支持推送 |  |  |
|  |  | - 同步显示美团医生链接及在消息平台中选择医生与推送链接 | - 可同步可搜索，支持推送 |  |  |
| - V2.0 | - 图片消息展示 | - 显示图片消息 | - 可显示 |  |  |
| - V2.0 | - 引用消息展示 | - 展示引用消息并且处理给AI | - 可展示 |  |  |
| - V2.0 | - 上下文记忆 | - 优化美团端口发出的消息，同步至ai形成聊天记忆 | - 记忆可达3V3以上 |  |  |
| - V2.0 | - 自动生成备注同步 | - 根据聊天历史一键生成备注，并同步到美团 | - 可自动生成并同步 |  |  |
| - V2.0 | - 增加HIS管理功能 | - 查看his推送记录，支持重推失败数据 | - 支持主管分配套电顾客归属 |  |  |

管理员：

验收人：

实施工程师：   廖佳佳

日期：   2025年11月14日

- 美团AI咨询软件V2.0本地化部署实施确认清单

| - 序号 | - 确认清单 | - 确认结果 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 建立微信服务群 |  |  |
| - 2 | - 提前安排部门培训计划 |  |  |
| - 3 | - 召开项目启动协调会 |  |  |
| - 4 | - 知悉实施工程师联系方式 |  |  |
| - 5 | - 实施期间提供的知识库数据已导入完成 |  |  |
| - 6 | - 实施期间网咨分诊、排班匹配已定制匹配完成 |  |  |
| - 7 | - 实施期间医院自有知识库（医院介绍、地址、医生信息、活动政策等）已定制匹配完成 |  |  |
| - 8 | - 知悉登录地址 |  |  |
| - 9 | - 知悉登录账号及密码 |  |  |
| - 10 | - 知悉服务器、堡垒机不断网、不断电，需要匹配固定IP |  |  |
| - 11 | - 知悉AI生成误差反馈方式 |  |  |
| - 12 | - 操作说明书交付到医院 |  |  |
| - 13 | - 知悉本地化部署的数据安全性 |  |  |
| - 14 | - 知悉AI算力充值账号及密码、充值方式、开票方式 |  |  |

- 管理员：

- 验收人：

- 实施工程师：  廖佳佳

- 日期：   2025年11月14日