《朗姿智能工牌系统》机构部署落地文档

项目单位：   长沙雅美医疗美容机构

实施单位：   成都美塔灵犀信息科技有限公司

实施项目：   《朗姿智能工牌系统》长沙雅美机构部署落地

联系人：

联系电话：

项目目的：围绕线下面诊接待过程，通过智能工牌完成录音采集、ASR转写、面诊过程分析、客户画像与标签提取、到诊单关联、SAP咨询单回写和经营数据复盘，提升接诊质检、业务沉淀、客户跟进和管理分析效率。

部署日期：   2026 年 5 月 4 日

实施工程师：

联系方式：

培训日期：

培训人员：

长沙雅美朗姿智能工牌系统上线流程表

| 部门 | 时间节点 | 备注 | 参与者 | 参与方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息部 | 上线前1周 | 确认服务器、域名、网络访问、HTTPS/公网映射、前端访问地址与API服务稳定性；确认测试环境与生产环境访问路径。 | 医院信息部、实施工程师 | 线上远程/现场配合 |
| 企业微信管理员 | 上线前1周 | 确认长沙雅美企业微信主体、应用可见范围、可信域名、网页授权、JS-SDK安全域名；确认员工企业微信UserId或手机号可匹配系统人员。 | 企微管理员、信息部、实施工程师 | 线上远程 |
| 钉钉/DVI管理员 | 上线前1周 | 完成新工牌硬件入库、注册激活、DVI录音池入池、团队分配；确认设备型号B1、SN清单、团队编码及可录音状态。 | 钉钉管理员、硬件供应方、实施工程师 | 线上远程/平台后台 |
| 机构管理员 | 上线前1周 | 确认机构编码6501、机构名称长沙雅美；维护人员资料、员工编号/SAP工号、岗位角色、账号开通与停用权限。 | 机构管理员、业务负责人 | 系统后台 |
| 业务部门 | 上线前3天 | 确认参与试点的咨询师、医生、客服人员名单；安排工牌佩戴、录音开启/停止、录音关联到诊单、分析结果查看等培训。 | 现场咨询、医生、客服主管 | 线上培训/现场培训 |
| 信息部 | 部署当日 | 验证登录、前端访问、企业微信入口、工牌页面、录音列表、分析结果、客户档案、SAP回传监控、消息推送平台连接。 | 信息部、实施工程师 | 线上远程 |
| 业务部门 | 部署后1周内 | 完成真实业务录音试运行；核对录音归属、ASR转写、说话人分离、主诉/标签/方案提取、到诊单关联和SAP回写内容。 | 业务主管、咨询师、实施工程师 | 系统试运行 |
| 业务部门 | 部署后1个月 | 持续收集识别误差、分析标签误差、SAP回写问题和使用体验；按业务复盘结果优化提示词、规则、热词和操作流程。 | 业务主管、运营、实施工程师 | 线上远程/服务群 |

特别备注：（1）系统培训时未到场人员，由部门主管或已参与培训人员进行内部转达；（2）信息部管理员需参与域名、网络、企业微信、钉钉/DVI、消息平台等关键配置确认；（3）DVI录音池未完成前，工牌可在系统中显示但不能正式拉取录音。

时间说明：（计划 7-15 天，具体周期取决于企业微信应用审核、DVI录音池入池、员工资料整理和试运行反馈速度。）

硬件准备周期：3-7 天，包含工牌SN清单确认、设备注册激活、机构归属、DVI录音池入池和设备人员绑定。

业务资料准备周期：3-7 天，包含员工编号/SAP工号、岗位角色、企业微信UserId、机构编码、SAP到诊单字段匹配和热词词库准备。

系统部署与联调：1-2 天，包含前端入口、API服务、数据库、钉钉录音、腾讯云ASR、录音分析、SAP回写和消息平台联调。

系统培训与试运行：1-7 天，完成核心人员培训、真实录音测试、到诊单关联测试、分析结果复核和SAP回写确认。

院方签名：

朗姿智能工牌系统使用基本安全指南

一、工牌硬件使用基本安全指南

1、工牌应由指定员工本人佩戴和使用，不得随意转借；更换绑定人员必须在“朗姿工牌”页面进行正式绑定或解绑。

2、员工接待客户前应确认工牌电量、佩戴位置和录音状态；低电量时应及时充电，避免影响面诊录音上传。

3、工牌录音属于业务数据和客户隐私数据，不得擅自导出、转发或用于非业务用途。

4、工牌遗失、损坏或人员离职时，应第一时间通知机构管理员停用账号、解绑设备并记录处理情况。

二、系统账号与权限安全指南

1、系统账号按照超级管理员、系统管理员、机构管理员、普通员工等角色进行授权；机构管理员只能管理本机构人员、工牌和业务数据。

2、员工编号应与SAP工号保持一致，用于人员识别、消息推送、到诊单匹配和SAP回写追踪。

3、新增、停用人员账号应由机构管理员统一操作；人员与工牌的绑定只能在“朗姿工牌”页面维护。

4、系统管理员离职或岗位调整时，应完成账号权限交接，及时停用无效账号。

三、服务器、网络与第三方平台安全指南

1、系统依赖服务器、数据库、企业微信、钉钉/DVI、腾讯云ASR、SAP接口和统一消息推送平台，应保持网络访问稳定。

2、生产环境与测试环境应区分使用，测试验证通过后再同步到生产；涉及SAP回写、ASR转写、消息推送等真实外部调用时需谨慎操作。

3、企业微信应用Secret、消息平台Auth Code、ASR密钥、SAP接口密钥不得在普通文档、聊天截图或培训材料中明文传播。

4、服务器和数据库应定期备份，避免误删录音、转写、分析结果、SAP回写日志和人员绑定历史。

四、业务数据与客户隐私安全指南

1、录音、转写文本、客户标签、客户档案、到诊单和SAP咨询单均属于敏感业务数据，仅限授权人员查看。

2、录音分析结果用于业务复盘和客户跟进，模型提取内容需结合原文证据复核，不应作为唯一医疗判断依据。

3、对客户隐私、手机号、病史、预算、消费意向等信息的查看和导出，应符合机构内部管理制度。

4、发现录音误归属、说话人识别错误、标签提取错误或SAP回写异常时，应通过服务群或系统监控及时反馈。

我公司已知悉上述朗姿智能工牌系统使用安全指南，并愿意将这些安全措施告知相关管理人员和操作人员做相应执行。

院方签名：

年   月   日

朗姿智能工牌系统部署功能清单

| 版本 | 模块 | 技术说明 | 部署情况 | 是否验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 多机构管理 | 机构编码、机构名称、企业微信主体、域名入口与权限范围配置。 | 已支持 |  | 长沙雅美机构编码：6501 |
| V1.0 | 人员管理 | 维护姓名、员工编号/SAP工号、岗位、机构归属、账号开通/停用。 | 已支持 |  | 员工编号为消息推送和SAP匹配关键字段 |
| V1.0 | 工牌硬件管理 | 工牌注册激活、本地设备显示、机构归属、设备状态、电量、人员绑定历史。 | 已支持 |  | 新设备需继续完成DVI录音池入池 |
| V1.0 | 钉钉/DVI录音采集 | 通过DVI获取工牌录音列表、下载临时音频、归档录音并绑定设备归属。 | 待联调 |  | 取决于设备是否进入DVI录音池 |
| V1.0 | 企业微信移动端 | 长沙雅美企业微信工作台进入系统，支持免密登录、录音查看、总览、客户档案等移动端页面。 | 已配置 |  | 入口域名：wx.csyamei.com:5173 |
| V1.0 | 录音质检过滤 | 对非业务录音、过短录音、超长录音、无有效面诊内容录音进行过滤。 | 已支持 |  | 质检未通过录音不进入分析结果展示 |
| V1.0 | 腾讯云ASR | 默认使用腾讯云录音文件识别，支持热词、说话人分离、重复提交保护、任务监控。 | 已支持 |  | 默认仍走腾讯云ASR |
| V1.0 | 音频前处理 | 支持质量诊断、静音附近切片、低音量轻度增益、避免重复ASR扣费。 | 已支持 |  | 仅对异常音频触发必要处理 |
| V1.0 | 录音分析 | 从录音中提取客户主诉、适应症、客户画像标签、预算、顾虑、推荐方案、成交状态等。 | 已支持 |  | 分析结果需结合证据人工复核 |
| V1.0 | 客户标签与档案 | 客户档案展示客户标签、出生日期、年龄、新客/老客、历史接诊与录音分析。 | 已支持 |  | 企微端仅显示已提取标签 |
| V1.0 | 到诊单关联 | 支持规则推荐、LLM推荐、查看本人/全员当天到诊单，多录音/多到诊单关联确认。 | 已支持 |  | 多客户录音需人工确认客户对应关系 |
| V1.0 | SAP咨询单回写 | 关联稳定后自动回写SAP，支持失败监控、重试、目标到诊单逐条展示。 | 已支持 |  | 需先取得分析结果再回写 |
| V1.0 | 数据总览 | 统计录音样本、接诊、成交、过程均分、员工明细等，过滤质检未通过录音。 | 已支持 |  | 管理员可按机构、员工筛选 |
| V1.0 | 消息推送平台 | 低电量提醒通过统一消息推送平台发送至绑定员工本人。 | 已支持 |  | Auth Code由系统环境配置维护，不在文档明文展示 |
| V1.0 | 审计与监控 | ASR监控、SAP回传监控、任务状态、操作日志和失败原因追踪。 | 已支持 |  | 异常需定期巡检 |

管理员：

验收人：

实施工程师：

日期：   2026 年 5 月 4 日

朗姿智能工牌系统部署实施确认清单

| 序号 | 确认清单 | 确认结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立项目服务群，明确院方信息部、企业微信管理员、钉钉/DVI管理员、业务负责人和实施工程师。 |  |  |
| 2 | 确认长沙雅美机构编码、机构名称和系统机构配置。 |  | 机构编码：6501 |
| 3 | 确认企业微信主体、应用可见范围、网页授权、可信域名和入口地址。 |  | 入口：wx.csyamei.com:5173 |
| 4 | 确认员工资料已导入或维护完整，包括姓名、员工编号/SAP工号、岗位、机构归属、企业微信身份。 |  | 员工编号用于消息推送和SAP匹配 |
| 5 | 确认机构管理员账号已开通，且机构管理员只能查看本机构人员、工牌、录音和分析结果。 |  |  |
| 6 | 确认本批工牌SN清单已注册激活，并在“朗姿工牌”页面按长沙雅美机构显示。 |  |  |
| 7 | 确认新工牌已进入钉钉DVI录音池，并可查询设备详情、状态和录音文件。 |  | 未入池前不可正式录音拉取 |
| 8 | 确认工牌与员工已完成系统绑定，绑定历史时间范围正确。 |  | 绑定只能在“朗姿工牌”页面维护 |
| 9 | 完成工牌录音开启/停止、录音上传、录音归档和录音列表展示测试。 |  |  |
| 10 | 完成腾讯云ASR转写测试，确认转写、说话人分离、热词和任务监控正常。 |  |  |
| 11 | 完成录音分析测试，复核客户主诉、适应症、客户标签、顾虑、方案、成交状态和证据展示。 |  |  |
| 12 | 确认到诊单同步逻辑正常，能够查看本人当天到诊单和所有人当天到诊单。 |  |  |
| 13 | 完成录音关联到诊单测试，包含一录音多到诊单、多录音一到诊单和二次确认弹窗。 |  |  |
| 14 | 完成SAP回写测试，确认未读取到分析结果时不会提前回写，失败记录可在监控页查看并重试。 |  |  |
| 15 | 确认统一消息推送平台Auth Code已按机构配置，低电量提醒可发送给绑定员工本人。 |  | 不在文档明文记录Auth Code |
| 16 | 确认数据总览页按机构和员工筛选正常，录音统计不计入质检过滤录音。 |  |  |
| 17 | 完成企业微信端录音详情、客户档案、总览Tab、录音关联模块操作培训。 |  |  |
| 18 | 完成网页端人员管理、机构管理、朗姿工牌、录音列表、分析结果、SAP监控操作培训。 |  |  |
| 19 | 明确ASR识别错误、说话人分离错误、标签提取错误、SAP回写失败等问题反馈方式。 |  | 建议统一在服务群反馈并附录音名称 |
| 20 | 知悉系统安全要求、数据隐私要求、账号交接要求和日常巡检要求。 |  |  |

管理员：

验收人：

实施工程师：

日期：   2026 年 5 月 4 日