企微侧边栏版智能工牌系统

超详细开发交接文档（MVP / 面向 AI 或单人全栈开发者）

文档定位：本文件不是简要需求说明，而是面向实现的开发总规。它默认接收方不知道本项目的前因后果，因此会从产品设计思想开始，逐步落到界面、交互、数据、接口、状态机、集成、测试和排期。

文档目标：让接收方在不依赖额外口头说明的情况下，独立理解项目结构，并开始前端、后端、联调与自测。

项目一句话定义：在企业微信中提供“会话内即时作业 + 工作台列表处理 + PC 后台治理”的智能工牌系统。

MVP 交付边界：侧边栏 5 页、工作台 3 页、后台 5 页、核心数据结构、企业微信上下文接入、AI 外部服务接入。

默认读者：单人全栈开发者、AI 代码代理、前端、后端、测试、集成负责人、产品负责人。

版本：v2.0    建议与《开发任务拆解表》配套使用。

# 目录（人工目录）

1. 产品总览与设计思想

2. 系统边界、角色与范围控制

3. 目标信息架构与三端分工

4. 核心业务流程与关键场景

5. 页面详细规格：企微侧边栏 5 页

6. 页面详细规格：企微工作台 3 页

7. 页面详细规格：PC 后台 5 页

8. 核心状态机设计

9. 数据模型与核心表结构

10. 接口映射与前后端交互契约

11. 企业微信接入设计

12. AI 链路设计

13. 权限、日志、隐私与运行要求

14. 测试方案与验收标准

15. 单人全栈开发建议与排期

16. 风险、假设与二期建议

# 1. 产品总览与设计思想

核心思想：本项目的核心思想不是把传统网页后台压缩到企业微信中，而是按照真实任务心智重新切分三类界面。

• 企业微信侧边栏解决“我当前正在和这个客户聊天，此刻最需要做什么”的问题。

• 企业微信工作台解决“我脱离当前会话后，要批量查看哪些客户、接待、录音和待办”的问题。

• PC 后台解决“系统规则、标签、热词、模板、质检维度、人员权限如何配置”的问题。

• 因此，三端不是同一套功能的不同入口，而是三套任务模型。

用户在企业微信聊天窗口中的注意力极其有限。会话侧边栏必须服务“即刻动作”，不能承载复杂管理与深层浏览。因此侧边栏只保留客户、接待、需求、总结、跟进五类紧邻会话的操作。

工作台则承接列表视角的批量处理，例如查看我的客户池、我的接待记录、我的录音与异常列表。PC 后台承接配置和治理能力，包括标签包、热词、总结模板、质检维度和人员管理。

| 项目项 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 企微侧边栏版智能工牌系统（MVP） |
| 一句话定义 | 面向医美/咨询式服务场景的会话内作业系统，围绕客户、接待、需求、AI 总结和跟进形成闭环。 |
| 第一优先目标 | 让咨询师在企业微信内完成从“识别客户”到“保存跟进”的完整链路。 |
| 第二优先目标 | 让工作台和后台支撑前台业务，而不是反客为主。 |
| 设计哲学 | 先做业务闭环，再做配置深度；先做顺手，再做全面；先保证状态清晰，再追求形式完整。 |

# 2. 系统边界、角色与范围控制

范围控制原则：MVP 必须明确范围，否则单人全栈项目会迅速失控。

| 边界项 | 说明 |
| --- | --- |
| MVP 包含 | 企业微信侧边栏 5 页；工作台 3 页；后台 5 个关键页面；客户、接待、录音、总结、跟进、标签的核心数据结构；企业微信上下文接入；对接外部 AI 服务。 |
| 外部依赖 | 企业微信自建应用与权限配置；对象存储；ASR 转写 API；LLM 总结 API；可选的规则型标签识别服务。 |
| 明确不做 | 复杂多租户、复杂审批流、复杂设备运维中心、自研模型平台、复杂报表中心、复杂消息中心。 |
| 角色划分 | 前台角色：咨询师/销售；后台角色：管理员/运营/质检负责人；技术角色：全栈开发、企微接入配置者、AI 接口提供方。 |

• 如果没有可用的企业微信应用、可信域名、测试账号、AI Key，项目不可启动。

• 如果没有演示数据，前端页面会因为没有状态差异而显得空洞，必须在早期就准备演示样本。

• 如果只有一个开发者，必须优先保护主链路，不要在第一版加入复杂权限和设备运维。

# 3. 目标信息架构与三端分工

| 界面层 | 主要任务 | 设计原则 |
| --- | --- | --- |
| 企微侧边栏 | 会话内即时作业 | 单页只做一个主任务；默认展示摘要；所有动作都围绕当前客户上下文；以卡片与轻表单为主。 |
| 企微工作台 | 列表型处理和详情浏览 | 优先提供“我的”视角，不做复杂管理大盘；列表卡片优于重表格。 |
| PC 后台 | 规则配置和治理 | 提供配置深度、结构化列表、弹窗编辑；服务于前台，不追求独立业务闭环。 |

重要：三端之间不是复制关系，而是互相补位。侧边栏做即时动作；工作台做面状处理；后台做规则治理。

# 4. 核心业务流程与关键场景

## 4.1 主流程：从会话到跟进闭环

• 在企业微信中打开某个客户会话，侧边栏通过上下文识别 external_userid。

• 若该联系人尚未建档，则在客户页新建客户或绑定已有客户。

• 进入接待页，新建接待单，填写到院目的、科室、主销/接待人、成交状态等信息。

• 进入需求页，勾选需求标签、风格偏好、风险点等结构化信息，并决定是否同步到长期画像。

• 绑定录音后，系统异步触发转写与总结，生成一句话总结、详细摘要、SOP 结果和风险点。

• 在跟进页保存跟进结果、下次联系时间和待办事项，完成本次业务闭环。

## 4.2 关键场景 A：未建档客户首次咨询

• 系统识别为未建档 → 客户页展示空态 → 用户点击“新建客户” → 完成最小建档。

• 系统只要求最少字段（姓名、手机号、来源、归属人），避免会话中被复杂表单打断。

• 建档成功后页面无需跳转，立即切换为已建档状态，允许继续发起接待。

## 4.3 关键场景 B：录音已上传但接待信息未补全

• 录音已存在，但 visit_record 信息不完整时，接待页状态应提示“待补录”，而不是阻断操作。

• 前台允许先看录音状态，再补充接待字段。

• 只在“提交接待”时做严格校验。

## 4.4 关键场景 C：总结尚未生成

• 总结页必须有三种状态：无录音、分析中、已完成。

• 分析中使用骨架屏和状态文案，不应报错或空白。

• 写入跟进按钮只有在已生成状态下可用。

# 5. 页面详细规格：企微侧边栏 5 页

## 5.1 客户页

页面目标：会话内识别当前客户是谁、当前阶段是什么、最近发生了什么，并提供进入后续动作的入口。

### 页面组成

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 顶部上下文条 | 显示客户姓名、手机尾号、当前阶段、高意向/已成交等状态标签。 |
| 客户基础卡 | 显示姓名、昵称、手机号、来源、建档时间、归属咨询、最近活跃时间。 |
| 客户状态摘要 | 显示意向度、价值分、当前阶段、是否成交、最近来访、最近接待人。 |
| 标签摘要 | 显示需求标签、风格偏好、风险标签、历史标签。每组最多展示 3-5 个。 |
| 最近动态 | 展示最近三条时间线：接待、AI 总结、跟进。 |
| 快捷操作 | 新建接待、添加标签、写跟进、查看完整档案。 |

### 关键动作

| 动作 | 后端/交互要求 |
| --- | --- |
| 新建客户 | 创建 customer 并绑定 external_userid；成功后刷新上下文。 |
| 绑定已有客户 | 将当前会话联系人绑定到既有 customer。 |
| 编辑客户 | 允许修改最小字段，不允许在会话中打开复杂资料页。 |
| 进入接待 | 切换到接待页。 |

状态与实现备注：未建档时显示空态；已建档但无历史时只展示基础信息和空时间线；有历史时展示完整摘要。

## 5.2 接待页

页面目标：围绕当前会话创建或编辑本次接待单。

### 页面组成

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 接待状态卡 | 显示接待单编号、状态、创建时间、最近修改时间、接待人、主销。 |
| 接待基础表单 | 到院目的、科室、到院频次、关联产品、主销、接待人、是否成交、评价等级、备注。 |
| 录音绑定区 | 显示已绑定录音数、最近录音、转写状态、分析状态、待绑定录音提示。 |
| AI 处理提示区 | 显示上传、转写、分析三段状态。 |

### 关键动作

| 动作 | 后端/交互要求 |
| --- | --- |
| 新建接待单 | 创建 visit_record，默认 draft。 |
| 保存接待 | 保存表单字段，不做强校验。 |
| 提交接待 | 做最小字段校验并将状态改为 submitted。 |
| 绑定录音 | 从未绑定录音列表中选择并关联到 visit。 |
| 作废接待 | 将状态改为 cancelled。 |

状态与实现备注：无接待单时显示空态；有接待单时允许持续编辑；只有提交时触发严格校验。

## 5.3 需求页

页面目标：将客户需求和业务判断沉淀为结构化标签。

### 页面组成

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 一级分类 Tabs | 面部、眼周、胸部、抗衰、形体、私密、其他。 |
| 标签选择区 | 按组展示标签，如部位诉求、问题类型、项目兴趣。 |
| 客户判断区 | 风格偏好、预算、意向、竞品提及、医美史、手术史、风险点。 |
| 自由补充区 | 备注与自定义标签。 |
| 同步画像开关 | 决定是否写入 customer 长期画像。 |

### 关键动作

| 动作 | 后端/交互要求 |
| --- | --- |
| 保存需求 | 写入 tag_result，并根据开关同步长期画像。 |
| 复制上次 | 读取最近一次需求快照填充当前表单。 |
| 清空本次修改 | 仅前端清空，不影响已保存结果。 |

状态与实现备注：需求页以标签和轻表单为主，不做长表格，也不要求一次输入很完整。

## 5.4 总结页

页面目标：展示 AI 分析结果，让用户快速理解并决定下一步动作。

### 页面组成

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 分析状态条 | 显示上传、转写、分析状态与更新时间。 |
| 一句话总结卡 | 呈现 30-60 字概括结论。 |
| 详细摘要区 | 核心需求、顾虑与异议、推荐切入点、下次跟进建议。 |
| 质检与 SOP 区 | 展示命中数、缺失项、风险点、接待质量分。 |
| 关键原文引用 | 展示带时间戳的对话片段。 |

### 关键动作

| 动作 | 后端/交互要求 |
| --- | --- |
| 重新生成 | 重新触发总结任务。 |
| 人工修订 | 补充 manual_remark，不直接覆盖原 AI 文本。 |
| 写入跟进 | 将总结和建议转换成 follow 草稿。 |
| 查看完整转写 | 跳转或打开录音详情。 |

状态与实现备注：必须支持无录音、分析中、已完成三状态。

## 5.5 跟进页

页面目标：把本次会话转成明确的下一步动作。

### 页面组成

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 当前跟进状态卡 | 显示当前阶段、负责人、下次联系时间、是否预约、是否成交。 |
| 新增跟进表单 | 跟进结果、内容、下次跟进时间、负责人、阶段标签。 |
| 待办事项区 | 待发送资料、待回访、待到院确认、待报价、待二次触达。 |
| 历史跟进时间线 | 展示最近 3-5 条跟进记录。 |

### 关键动作

| 动作 | 后端/交互要求 |
| --- | --- |
| 保存跟进 | 保存 follow_record，并同步 customer.stage、latest_follow_time 等字段。 |
| 创建提醒 | MVP 可以只保存 next_follow_time，不强制接真实提醒服务。 |
| 分配他人 | 修改负责人。 |
| 标记预约/成交/无效 | 快速改变客户阶段。 |

状态与实现备注：跟进页是前台主流程的收口页，保存后必须能在客户页和工作台中看到同步结果。

# 6. 页面详细规格：企微工作台 3 页

| 页面 | 页面目标 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| 我的客户 | 从“我的客户池”视角查看客户列表，执行跟进和发起接待。 | 列表页必须支持按姓名/手机号、意向度、阶段、是否成交、最近跟进时间筛选。每张客户卡片显示客户名、手机尾号、来源、意向度、价值分、当前阶段、最近跟进时间、负责人。详情页复用客户页的数据结构，但以宽屏排版展示。 |
| 接诊记录 | 查看和处理“我的接待单”列表，不依赖当前会话。 | 列表页支持按时间范围、接待人、成交状态、到院目的、总结状态筛选。每张接待卡片展示接待单号、客户名、接待人、到院目的、是否成交、录音状态、总结状态、创建时间。详情页展示接待基础信息、需求结果、关联录音、AI 总结和最近跟进摘要。 |
| 录音处理 | 查看“我的录音”、未绑定录音和异常录音。 | 列表页支持按绑定状态、转写状态、分析状态、时间范围筛选。每张录音卡片展示录音名称、客户名、时长、文件大小、转写状态、分析状态、绑定状态、创建时间。详情页展示基础信息、处理状态、转写内容和总结摘要。 |

工作台不承担复杂管理动作。它的原则是“面状处理 + 详情浏览 + 轻量跳转”，不要把后台治理能力迁移到工作台。

# 7. 页面详细规格：PC 后台 5 页

| 后台页面 | 页面职责 |
| --- | --- |
| 标签包配置 | 维护标签分类、标签项、字段类型与枚举值，供前台需求采集和 AI 识别使用。 |
| 热词管理 | 维护竞品机构、项目热词、顾虑热词和匹配关系，供录音分析和规则识别使用。 |
| 总结模板配置 | 维护一句话总结和详细摘要的模板结构、适用规则和启用状态。 |
| 质检维度配置 | 维护 AI 质检的维度、检点和适用场景，用于计算 SOP 命中率和接待质量结果。 |
| 人员管理 | 维护员工、团队、角色与工牌绑定关系，为前台访问和数据归属提供基础。 |

后台页面应统一采用“页面标题区 → 筛选/操作区 → 主内容区 → 新增/编辑弹窗”的布局，不必过度追求管理平台的复杂度，但必须做到结构清晰、字段稳定、状态一致。

# 8. 核心状态机设计

## 8.1 客户状态机

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 状态集合 | 未建档、已建档、跟进中、已预约、已到院、已成交、沉默客户、无效客户 |
| 推荐主链路 | 未建档 → 已建档 → 跟进中 → 已预约 → 已到院 → 已成交 |
| 旁路 | 跟进中 → 沉默客户；跟进中 → 无效客户；已预约 → 跟进中（爽约/改期）；已到院 → 跟进中（未成交继续追踪） |
| 自动推进触发 | 建档成功、保存跟进、标记预约、提交接待、标记成交。 |

## 8.2 接待单状态机

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 状态集合 | 草稿、进行中、待补录、已提交、已作废 |
| 推荐流转 | 草稿 → 进行中 → 已提交；草稿/进行中 → 已作废；进行中 → 待补录 → 已提交 |
| 关键规则 | 一个客户同一时刻默认只允许一张进行中的接待单；提交后不允许任意修改核心字段。 |

## 8.3 录音状态机

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 上传状态 | 未上传、已上传、上传失败 |
| 转写状态 | 待转写、转写中、转写成功、转写失败 |
| 分析状态 | 待分析、分析中、分析成功、分析失败 |
| 绑定状态 | 未绑定、已绑定接待单、已绑定客户、多重绑定 |
| 设计要求 | 录音状态不要混在一个字段里，至少分三段：上传、转写、分析。 |

## 8.4 总结状态机

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 状态集合 | 未生成、生成中、已生成、生成失败、人工修订 |
| 流转 | 未生成 → 生成中 → 已生成；生成中 → 生成失败；已生成 → 人工修订；生成失败 → 生成中（重试） |
| 实现建议 | 不要覆盖原始 AI 总结，人工修订以 manual_remark 或 version_no 方式附加。 |

## 8.5 跟进状态机

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 跟进结果 | 已沟通、已发资料、已预约、待考虑、未接通、暂不考虑、已成交 |
| 跟进阶段 | 新建联、初步沟通、待邀约、已预约、已到院、待成交、已成交、沉默、无效 |
| 主链路 | 新建联 → 初步沟通 → 待邀约 → 已预约 → 已到院 → 待成交 → 已成交 |
| 实现要求 | 客户阶段和跟进阶段互相影响，但不是完全相同概念。客户阶段是生命周期；跟进阶段是当前推进节奏。 |

# 9. 数据模型与核心表结构

数据设计原则：MVP 只需要先稳定 6 张核心业务表，加若干辅助表即可。不要在第一版里引入过度规范化或复杂多对多设计。

| 表名 | 用途 | 必须存在的关键字段 |
| --- | --- | --- |
| customer | 客户主档 | id、external_userid、name、mobile、source_code、customer_type_code、intention_level_code、value_level_code、stage_code、owner_user_id、latest_visit_time、latest_follow_time |
| visit_record | 接待单 | id、visit_no、customer_id、status_code、visit_time、visit_purpose_code、department_code、visit_frequency_code、sales_user_id、reception_user_id、is_deal、rating_level_code |
| record_file | 录音主数据 | id、record_no、customer_id、visit_id、record_name、file_url、duration_sec、upload_status_code、transcribe_status_code、analysis_status_code、bind_status_code |
| ai_summary | 总结结果 | id、customer_id、visit_id、record_id、version_no、status_code、one_line_summary、core_needs_text、concern_text、entry_point_text、next_follow_advice_text |
| follow_record | 跟进记录 | id、customer_id、visit_id、follow_result_code、follow_stage_code、content、next_follow_time、owner_user_id |
| tag_result | 标签结果 | id、customer_id、visit_id、record_id、tag_id、tag_name、tag_type_code、source_code、confidence、is_long_term_profile |

建议在第一版就建好 record_transcript、tag_definition、hotword、sys_user、device 等辅助表的骨架，但这些表的功能可以分阶段接入。

# 10. 接口映射与前后端交互契约

接口原则：接口设计应以“页面初始化接口 + 页面动作接口”为主，不要一上来做一个超大聚合接口。每个页面只拉它需要的数据，这样便于调试、容错与后续缓存。

| 页面/能力 | 最小接口集合 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 企微上下文 | GET /wecom/context | 侧边栏打开时首先调用，用于识别 external_userid、customer_id、latest_visit_id、latest_record_id。 |
| 客户页 | GET /sidebar/customer/context；POST /sidebar/customer/create；POST /sidebar/customer/bind-existing；POST /sidebar/customer/update | 负责建档、绑定、编辑、展示客户摘要。 |
| 接待页 | GET /sidebar/visit/current；POST /sidebar/visit/create；POST /sidebar/visit/save；POST /sidebar/visit/submit；GET /sidebar/record/unbound-list；POST /sidebar/visit/bind-record；POST /sidebar/visit/cancel | 负责接待单主链路。 |
| 需求页 | GET /common/tag-definitions；GET /sidebar/need/current；GET /sidebar/need/last-snapshot；POST /sidebar/need/save | 负责标签和结构化判断的采集。 |
| 总结页 | GET /sidebar/summary/detail；POST /sidebar/summary/regenerate；POST /sidebar/summary/manual-remark；POST /sidebar/summary/write-follow | 负责展示 AI 结果并生成跟进草稿。 |
| 跟进页 | GET /sidebar/follow/detail；POST /sidebar/follow/save；POST /sidebar/follow/reassign-owner；POST /sidebar/follow/mark-status | 负责保存跟进并推进阶段。 |
| 工作台 | GET /workbench/customer/list/detail；GET /workbench/visit/list/detail；GET /workbench/record/list/detail/play-url/transcript | 负责列表与详情浏览。 |

前端实现时，所有写接口都必须有明确的成功反馈、失败反馈和幂等策略。提交按钮一律要防重复点击。

# 11. 企业微信接入设计

| 接入项 | 设计 |
| --- | --- |
| 企业微信应用形态 | 使用企业微信自建应用，提供侧边栏 H5 与工作台 H5 两个入口。 |
| 最关键前置条件 | 可信域名、企业微信管理员权限、JS-SDK/agentConfig 权限、可访问的测试账号。 |
| 上下文入口 | 侧边栏页面必须首先读取当前会话上下文，识别 external_userid 与当前 corp_userid。 |
| 容错策略 | 上下文失败时不应直接白屏，必须退化到“无法识别会话上下文，请从客户会话中重新打开”之类的可恢复提示。 |
| 工作台差异 | 工作台不依赖当前会话上下文，因此可直接按内部用户身份拉取“我的客户 / 我的接待 / 我的录音”。 |

• 侧边栏中的所有页面都共享 customer_id / external_userid / latest_visit_id 这组上下文。

• 如果会话是群聊，需要明确是否支持群场景；若 MVP 不支持，应在上下文层直接限制。

• 如果侧边栏不能稳定拿到上下文，主流程将断裂，因此企业微信接入是最优先的技术里程碑。

# 12. AI 链路设计

实现原则：AI 链路必须按异步任务设计，不能在页面点击后长时间阻塞等待。

• 录音上传成功后，进入待转写状态。

• 转写成功后，进入待分析状态。

• 分析成功后，生成 AI 总结、标签结果、可能的质检结果，并回写 customer / visit 的摘要字段。

• 分析失败时必须保留错误状态和错误信息，允许在工作台中重试。

| 阶段 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| ASR 转写 | record_file.file_url | record_transcript.transcript_text + segment_json |
| 标签识别 | transcript_text + 规则热词 + 标签包 | tag_result |
| 总结生成 | transcript_text + 需求快照 + 总结模板 | ai_summary.one_line_summary / detail |
| 质检计算（可一阶段简化） | transcript_text + 质检维度 + 检点 | 命中数、缺失项、quality_score |
| 写回业务 | summary + tags + follow draft | customer / visit 的最新状态摘要 |

MVP 阶段可以使用外部 LLM 完成总结和建议；标签识别既可以走纯 LLM，也可以先走“热词规则 + LLM 补充”的混合方案。

# 13. 权限、日志、隐私与运行要求

| 主题 | 要求 |
| --- | --- |
| 权限最小集 | 普通员工只看自己的客户和接待；管理员可配置标签、热词、模板、质检维度和人员；MVP 不做复杂细粒度权限矩阵。 |
| 日志建议 | 至少记录：登录、创建客户、创建/提交接待、保存需求、生成总结、保存跟进、后台配置变更。 |
| 隐私要求 | 手机号在列表和详情中按场景脱敏；录音、转写、总结应限制下载和外发；日志中避免记录完整敏感文本。 |
| 运行要求 | 前端要有空态、加载态、错误态；后端要有错误码与可读错误信息；AI 失败可重试。 |

# 14. 测试方案与验收标准

测试原则：由于项目为单人全栈开发，测试不应等到最后一周才开始。建议每个页面完成后，立刻做页面级自测；每个链路完成后，做全流程串测。

| 测试层级 | 至少要覆盖的内容 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 页面级 | 每个页面的已完成状态、空态、加载态、异常态；按钮可用性；表单校验 | 页面能独立演示且不存在明显断链 |
| 接口级 | 成功、失败、重复提交、空数据、状态不一致、分页、筛选 | 接口返回稳定且字段名不频繁变化 |
| 链路级 | 未建档客户 → 建档 → 接待 → 需求 → 绑定录音 → 总结 → 跟进 | 从头到尾跑通一次，无人工手改数据库 |
| 集成级 | 企业微信上下文、AI 服务、对象存储、工作台/侧边栏跳转 | 关键外部依赖可稳定使用 |

• 必须准备至少 3 套演示数据：未建档客户、进行中客户、已完成总结客户。

• 必须测试“总结尚未生成”和“录音转写失败”两种异常态。

• 必须测试“客户已存在，但 external_userid 未绑定”场景。

# 15. 单人全栈开发建议与排期

总建议：如果同一人同时负责前端、后端、联调和测试，应采用宽松排期，避免连续切换上下文导致效率损耗。

| 排期项 | 说明 |
| --- | --- |
| 建议总工期 | 18 周（宽松排期，包含缓冲与修复） |
| 阶段 1 | 第 1-2 周：项目骨架 + 企业微信接入 + 基础上下文 |
| 阶段 2 | 第 3-4 周：核心数据表 + 客户/接待基础接口 |
| 阶段 3 | 第 5-9 周：侧边栏 5 页开发与联调 |
| 阶段 4 | 第 10-12 周：工作台 3 页开发与联调 |
| 阶段 5 | 第 13-14 周：后台 5 页开发与联调 |
| 阶段 6 | 第 15 周：AI 异步链路完善 |
| 阶段 7 | 第 16-17 周：整体验证与缺陷修复 |
| 阶段 8 | 第 18 周：缓冲、部署、演示准备 |

每周节奏建议：周一做后端主逻辑，周二补接口与数据结构，周三做前端页面，周四联调与修问题，周五自测、修 bug、整理下周待办。

# 16. 风险、假设与二期建议

| 主题 | 说明 |
| --- | --- |
| 风险 1：企微接入不稳定 | 如果 context 获取失败，整个侧边栏主链路会断。应优先完成企业微信接入验证。 |
| 风险 2：AI 接口效果或响应不稳定 | MVP 应允许总结重试、失败回显、人工补注。 |
| 风险 3：单人开发过度扩范围 | 必须坚持“闭环优先、扩展延后”的范围控制。 |
| 关键假设 | 企业微信管理员、可信域名、AI 接口 Key、测试数据和账号均可及时提供。 |
| 二期建议 | 补设备管理、团队视角报表、质检结果中心、规则组配置深度、复杂权限、消息提醒、批量导入导出优化。 |

最终判断：一句话总结：第一版的成败，不在于做了多少页面，而在于是否把“客户 → 接待 → 需求 → 总结 → 跟进”这条链路在企业微信里做顺。

# 附录 A：建议优先实现的接口清单

• GET /wecom/context

• GET /sidebar/customer/context

• POST /sidebar/customer/create

• POST /sidebar/customer/bind-existing

• GET /sidebar/visit/current

• POST /sidebar/visit/create

• POST /sidebar/visit/save

• POST /sidebar/visit/submit

• GET /common/tag-definitions

• POST /sidebar/need/save

• GET /sidebar/summary/detail

• POST /sidebar/summary/write-follow

• GET /sidebar/follow/detail

• POST /sidebar/follow/save

• GET /workbench/customer/list

• GET /workbench/visit/list

• GET /workbench/record/list

# 附录 B：建议优先建立的枚举表

• 客户来源、客户类型、意向度、价值分层、客户阶段

• 到院目的、到院科室、到院频次、评价等级、接待状态

• 录音上传状态、转写状态、分析状态、绑定状态、录音来源

• 风格偏好、预算水平、风险关注点、跟进结果、跟进阶段、待办事项